PLAN DE PRUEBAS (TEST PLAN)

UniFootball - Plataforma de Torneos Universitarios de Futbol

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | UniFootball |
| Stack | TypeScript - NestJS (API REST) - React - PostgreSQL - MongoDB |
| Documento | Test Plan v1.0 |
| Autora | Mariana Ortiz Zermeno |
| Materia | Calidad de Software |
| Fecha | Junio 2026 |
| Estado | Aprobado por QA Lead |

# 1. Introduccion y objetivos del plan de prueba

UniFootball es una plataforma para gestionar torneos universitarios de futbol: registro y autenticacion de usuarios (jugadores, arbitros y administradores), creacion de torneos y fases, gestion de equipos y plantillas, calendario de partidos, registro de resultados, estadisticas de jugadores, tabla de posiciones, eventos en vivo y notificaciones.

Este Test Plan define el alcance, el enfoque, los recursos y el calendario de todas las actividades de prueba necesarias para garantizar la calidad del producto antes de su entrega.

Objetivos del plan:

Verificar que cada funcionalidad cumple con sus criterios de aceptacion.

Asegurar la correccion de la logica de negocio (calculo de tabla de posiciones, marcadores y estadisticas).

Validar la API REST: codigos de estado, validacion de entrada, autenticacion y autorizacion.

Comprobar la integridad de los datos en la BD relacional (PostgreSQL) y la BD NoSQL (MongoDB).

Garantizar que el frontend es usable, accesible y compatible con los navegadores objetivo.

Detectar y gestionar defectos de forma trazable antes del despliegue a produccion.

# 2. Alcance: que se prueba y que esta fuera de alcance

## 2.1 Dentro del alcance

| Modulo | Funcionalidad a probar |
| --- | --- |
| Autenticacion | Registro, login, emision/validacion de JWT, listado de usuarios por rol |
| Torneos | CRUD de torneos, inscripcion de equipos, creacion de fases |
| Equipos | CRUD de equipos, gestion de plantillas y dorsales |
| Partidos | Creacion de partidos, registro de resultados, estado en vivo |
| Estadisticas | Stats de jugador (upsert), totales, tabla de posiciones (recalculo y orden) |
| Eventos en vivo | Registro de eventos (MongoDB), timeline ordenado por minuto |
| Notificaciones | Creacion, listado por usuario y marcado como leida (MongoDB) |
| Roles y permisos | Gateo de acciones admin/arbitro/jugador en el frontend |

## 2.2 Fuera del alcance

Pruebas de los servicios gestionados de terceros (proveedor cloud de Postgres/Mongo).

Aplicaciones moviles nativas (el frontend es una SPA web responsive).

Internacionalizacion / multi-idioma (la interfaz esta en espanol).

Pasarela de pagos (el proyecto no maneja transacciones economicas).

# 3. Estrategia de prueba por capa

La estrategia sigue la piramide de pruebas: muchas pruebas unitarias rapidas en la base, menos pruebas de integracion en el medio y pocas pruebas E2E en la cima, complementadas con pruebas de rendimiento y seguridad.

| Capa | Que prueba | Herramienta | Cobertura objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Logica de dominio: calculo de puntos (3/1/0), suma de marcadores, validaciones puras | Vitest / Jest | Dominio 90% |
| Integration | API REST + BD real: endpoints, repositorios, constraints, MongoDB | Supertest + Testcontainers | Servicios 80% |
| E2E | Flujos completos desde el navegador: login, crear torneo, registrar resultado | Playwright / Cypress | Flujos criticos |
| Performance | Carga, estres, pico y resistencia sobre los endpoints clave | k6 | p95 < 500 ms |
| Security | OWASP Top 10: control de acceso, JWT, inyeccion, dependencias | OWASP ZAP + npm audit | 0 criticas/altas |

# 4. Tipos de prueba a ejecutar y justificacion

| Tipo | Justificacion |
| --- | --- |
| Unitarias | Aislar la logica de negocio critica (standings, marcadores, validaciones) con mocks; rapidas y deterministas. |
| Integracion | Verificar el contrato real de la API y la persistencia en Postgres y MongoDB, incluyendo constraints y codigos HTTP. |
| Funcionales / E2E | Validar los flujos de usuario de extremo a extremo y detectar errores de integracion frontend-backend. |
| Rendimiento | Confirmar que la API soporta la carga esperada en jornadas con partidos en vivo concurrentes. |
| Seguridad | El sistema maneja credenciales y JWT; se verifica OWASP Top 10, sobre todo control de acceso (riesgo conocido: el rol solo se gatea en el front). |
| Accesibilidad | Garantizar navegacion por teclado, labels y contraste segun WCAG 2.1. |
| Compatibilidad | Asegurar funcionamiento en los navegadores y viewports objetivo. |
| Regresion | Re-ejecutar la suite automatizada en cada cambio para evitar romper funcionalidad existente. |

# 5. Criterios de entrada (cuando empezar a probar)

Se inicia el ciclo de pruebas de un build cuando se cumplen TODAS estas condiciones medibles:

El codigo compila sin errores (tsc) y pasa el linter (ESLint) sin errores.

El build se despliega correctamente en el entorno de pruebas (staging).

El seed de datos (npm run seed) se ejecuta sin errores y deja datos deterministas.

Las historias de usuario a probar tienen criterios de aceptacion definidos.

La documentacion de la API (Swagger en /api/docs) esta disponible y actualizada.

El smoke test basico (login + listar torneos) pasa correctamente.

# 6. Criterios de salida (cuando el software esta listo)

Se considera que el software esta listo para liberar cuando se cumplen estos criterios medibles:

100% de los casos de prueba criticos (Critical/Blocker) ejecutados y en estado Pass.

Minimo 95% del total de casos de prueba ejecutados (Pass + documentados).

Cobertura global de codigo >= 75% (dominio >= 90%, aplicacion >= 80%, controllers >= 70%, repositorios >= 60%).

0 defectos abiertos de severidad Critical o High.

Defectos Medium/Low documentados y con plan de correccion acordado.

Suite de regresion automatizada en verde en el pipeline de CI.

0 vulnerabilidades criticas o altas en npm audit / Snyk.

# 7. Criterios de suspension (cuando pausar)

Las pruebas se suspenden y se devuelve el build a desarrollo si ocurre cualquiera de:

El smoke test falla (no se puede iniciar sesion o la API no responde).

Un defecto bloqueante (Blocker) impide ejecutar mas del 30% de los casos planeados.

El entorno de pruebas esta caido o la BD no es accesible.

El seed no carga datos consistentes, invalidando los resultados esperados.

Se detecta una falla de seguridad critica (p. ej. fuga de credenciales en respuestas o logs).

Reanudacion: las pruebas se retoman cuando el defecto bloqueante se corrige y el smoke test vuelve a pasar en un build nuevo.

# 8. Roles y responsabilidades del equipo de QA

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| QA Lead | Aprobar el Test Plan, definir criterios de entrada/salida, priorizar defectos y reportar metricas. |
| QA Engineer | Disenar y ejecutar casos de prueba, registrar defectos, automatizar E2E. |
| Developer | Escribir unit e integration tests, corregir defectos, mantener cobertura. |
| DevOps | Mantener entornos (local/staging/prod), pipeline CI/CD, ejecutar pruebas de rendimiento. |
| Security/Arquitecto | Ejecutar checklist OWASP, threat modeling y revision de dependencias. |

# 9. Entornos de prueba: local, staging, produccion

| Entorno | Proposito | Datos | Diferencias clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo y unit/integration tests del dev | Seed (npm run seed) + Testcontainers | Postgres y Mongo en Docker; CORS a http://localhost:5173 |
| Staging | QA funcional, E2E, rendimiento y seguridad | Seed determinista, datos de prueba | Replica de prod en la nube; misma config que produccion pero con datos ficticios |
| Produccion | Operacion real (solo smoke test post-deploy) | Datos reales de usuarios | CORS restringido, errores genericos sin stack trace, monitoreo activo |

Credenciales demo del seed: admin@unifootball.com, referee1@unifootball.com y un jugador (.../@uni.edu), todas con password Password123.

# 10. Herramientas utilizadas con justificacion

| Herramienta | Uso | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Vitest / Jest | Pruebas unitarias | Rapidas, integradas con TypeScript, soporte de mocks. |
| Supertest | Pruebas de integracion de la API | Permite probar los endpoints HTTP de NestJS sin levantar un servidor real. |
| Testcontainers | BD real en pruebas de integracion | Levanta Postgres y MongoDB en Docker para probar contra una BD real y aislada. |
| Playwright / Cypress | Pruebas E2E | Automatizan flujos de navegador con selectores data-testid y multiples viewports. |
| k6 | Pruebas de rendimiento | Scripting en JS, metricas p95/p99, ideal para load/stress/spike/soak. |
| OWASP ZAP + npm audit | Pruebas de seguridad | Escaneo OWASP Top 10 y deteccion de dependencias vulnerables. |
| Swagger (NestJS) | Documentacion de la API | Contrato vivo de los endpoints en /api/docs, base para los casos de API. |
| ESLint + Prettier | Calidad estatica | Aplican strict TS, no-explicit-any y formato consistente. |

# 11. Gestion de defectos: flujo, severidades y prioridades

## 11.1 Flujo del ciclo de vida del defecto

Open  ->  In Progress  ->  Fixed  ->  Verified  ->  Closed   (o Reopened si la verificacion falla).

## 11.2 Severidad (impacto tecnico)

| Severidad | Definicion |
| --- | --- |
| Critical | Caida del sistema o perdida de datos; bloquea el uso (p. ej. login no funciona). |
| High | Funcionalidad principal rota sin workaround (p. ej. no se registra el resultado). |
| Medium | Funcionalidad secundaria afectada o con workaround. |
| Low | Defecto cosmetico o menor (textos, estilos). |

## 11.3 Prioridad (urgencia de correccion)

| Prioridad | Definicion |
| --- | --- |
| Blocker | Debe corregirse de inmediato; detiene la liberacion. |
| High | Corregir antes del proximo release. |
| Medium | Corregir cuando sea posible en el sprint. |
| Low | Backlog; se atiende si hay tiempo. |

## 11.4 Campos minimos de un reporte de defecto

ID unico (BUG-xxx), titulo (que falla, donde y bajo que condicion), descripcion (actual vs esperado), pasos exactos de reproduccion con datos usados, evidencia (capturas/logs/respuestas HTTP), severidad, prioridad, entorno (OS/navegador/version), version del sistema, responsable asignado y estado del ciclo.

# 12. Metricas de calidad objetivo

| Metrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Cobertura global de codigo | >= 75% |
| Cobertura capa de dominio | >= 90% |
| Cobertura capa de aplicacion (servicios) | >= 80% |
| Cobertura capa de presentacion (controllers) | >= 70% |
| Cobertura capa de infraestructura (repositorios) | >= 60% |
| Casos de prueba ejecutados | >= 95% |
| Tasa de exito de casos (pass rate) | >= 95% |
| Defectos criticos/altos abiertos al liberar | 0 |
| Densidad de defectos | < 1 defecto Critical/High por modulo |
| Rendimiento (p95 endpoints clave) | < 500 ms |
| Vulnerabilidades criticas/altas (npm audit) | 0 |

# 13. Riesgos identificados y plan de mitigacion

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| El rol (admin/arbitro/jugador) solo se valida en el frontend; la API no lo verifica. | Alta | Alto | Documentar como defecto de seguridad (OWASP A01); anadir guards de rol en el backend y pruebas de autorizacion (usuario A no modifica datos de B). |
| Datos inconsistentes si el seed no es determinista. | Media | Alto | Seed con datos fijos y reproducibles; truncate/rollback entre pruebas de integracion. |
| Calculo de tabla de posiciones erroneo (puntos/desempate). | Media | Alto | Unit tests exhaustivos del calculo (3/1/0) y verificacion de orden por puntos y diferencia de goles. |
| Dependencia de servicios cloud (Postgres/Mongo) no disponibles. | Baja | Alto | Testcontainers en local/CI para no depender de la nube durante las pruebas. |
| Cobertura insuficiente por tiempo limitado del proyecto. | Media | Medio | Priorizar pruebas por riesgo: primero modulos criticos (auth, partidos, standings). |
| Inyeccion NoSQL en consultas a MongoDB. | Baja | Alto | Sanitizar inputs y usar el ODM (Mongoose) con esquemas tipados; pruebas de seguridad A03. |

Documento versionado en el repositorio del proyecto (control de cambios via git). Cualquier modificacion debe registrarse incrementando la version.